|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作内容** | **详细描述** | **预估工时** | **优先级** | **备注** |
| 需求分析 |  | 16 | 高 |  |
| 前期设计 | 接口文档、数据库表设计文档等 | 32 | 高 |  |
| 编码 | 基础数据 | 12 | 高 | 含地域数据等，需从第三方同步 |
| 主页 | 24 | 高 |  |
| 酒店 | 40 | 高 |  |
| 山货/艺术/文化 | 20 | 高 |  |
| 购物车 | 30 | 高 |  |
| 订单（酒店、其他） | 32 | 中 |  |
|  |  |  |  |
| 支付宝支付 | 6 | 中 |  |
| 推荐返积分 | 6 | 低 |  |
| 微信支付 | 16 | 低 |  |
| 自动发送邮件 | 8 | 低 |  |
| 后台管理页面 | 48 | 高 |  |
| 调试/联调 |  | 32 |  |  |
| 部署 |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |